组队提案模板

Bold Maker智能影像挑战赛 提交截止：2026年9月22日 14:00

## 一、队伍基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Bold Vision | 多模态安全辅助系统 |
| 队伍名称 | 发际线别和我作队 |
| 参赛赛道 | ✅赛道一：AI+影像产品开发 ▢ 赛道二：AI+影像内容创作 ▢ 赛道三：AI+社会公益 |
| 队长姓名 | 张嘉诚 |
| 队长学校(含毕业学校)/专业 | 南京大学/软件工程 |
| 队长联系方式 | 手机 微信：15850439068 |
| 队员人数 | 共 4 人 |

## 二、队员信息与分工

已社会工作可填毕业母校

| 序号 | 姓名 | 学校/专业 | 分工角色 | 技能标签 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（队长） | 张嘉诚 | 南京大学软件工程 | 软件开发 | IT | 15850439068 |
| 2 | 马可 | 南京大学计算机科学与技术 | 软件开发 | IT | 13452273362 |
| 3 | 徐博维 | 南京理工大学航空宇航 | UI建模设计 | IT | 18395112290 |
| 4 | 汤旭 | 南京理工大学光学工程 | UI建模设计 | IT | 18907628675 |

分工说明（简要）：
张嘉诚：X4 Air SDK 与系统集成；马可：声源定位与声音分类；徐博维：HUD、建模与演示视觉；汤旭：显示光学、触觉模块与测试。

## 三、创作方向

### 3.1 项目名称

Bold Vision

### 3.2 一句话定位

我们做了一个名为Bold Vision的多模态安全辅助系统，给听障人士、骑手和高噪声作业人员，解决无法及时判断环境声音类别、方向与危险程度的问题。

### 3.3 分赛道核心说明

#### 赛道一：AI+影像产品开发

解决了什么产品痛点？
面向听障骑手和高噪声作业人员。现有产品能识别声音，却难以快速说明声源方向与危险程度，用户可能错过后方鸣笛、警笛、倒车蜂鸣和他人呼叫。项目融合 360° 视觉与空间音频，把声音转为方向提示和触觉告警。

产品核心功能（3点）：
1. 360° 感知：X4 Air 与独立麦阵共同识别声音类别和方位。
2. 风险判断：关联声音与车辆、行人，按危险程度排序。
3. 可穿戴提示：HUD 边缘光环结合左右触觉反馈。

AI技术运用方向：
以 GCC-PHAT/SRP-PHAT、声音分类和目标检测识别声源、车辆与行人，再用 IMU、时间戳和方位角完成视听融合。流式 ASR/多模态模型仅用于字幕和解释，不进入安全告警主链路。

目标效果：
在 1 秒内让用户判断“什么声音、来自哪里、是否需要行动”，同时保持主要视野无遮挡。

## 四、所需资源

### 4.1 设备需求

| 设备类型 | 需求数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 运动相机 GO 3S | 1 台 | 第二视角、演示拍摄 |
| 全景相机 X4 Air | 1 台 | 全景预览、IMU、目标检测 |
| AR 眼镜/视频头显 | 1 套 | 方向光环与字幕显示 |
| 其他：USB 麦阵、触觉模块 | 各 1 套 | 声源定位与左右振动 |

### 4.2 场地与场景需求

| 场景 | 使用时间/外出时间 | 必要性说明 |
| --- | --- | --- |
| 户外测试场 | 9/23 下午 | 八方向声音测试 |
| 采拍区域 | 9/23 晚间 | 危险告警与字幕演示 |
| 会议室或长走廊 | 9/22 晚间 | 麦阵、触觉基准测试 |

### 4.3 技术支持需求

| 需求类型 | 具体说明 | 紧急程度 |
| --- | --- | --- |
| AI模型/API支持 | 声音分类、ASR、事件解释 | 中 |
| 云服务/算力 | GPU 拼接与视觉推理 | 高 |
| 技术指导 | Camera/Media SDK、IMU 同步 | 高 |
| 显示设备接入 | 确认视频输入或第三方 SDK | 中 |

### 4.4 其他需求

希望对接 3 位摄影博主验证安装、夜间与振动场景；协调 USB 麦阵、AR 显示设备和 X4 Air SDK 工程师。

## 五、实施计划

| 时间节点 | 计划完成事项 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 9/22 Day2 | 跑通 X4 Air 预览、IMU 与麦阵采集，确定交互规则。 | 提案、架构、链路验证 |
| 9/23 Day3 | 完成声音方向/分类、全景拼接和视觉检测。 | 调研、音频与视觉 Demo |
| 9/23 夜间 | 完成视听融合、HUD 与左右触觉反馈。 | 可运行原型、演示脚本 |
| 9/23 晚间 | 完成八方向测试、修复和答辩材料。 | 最终原型、测试数据、视频 |

目前最大的挑战/不确定性：
X4 Air 拼接、独立麦阵和显示设备的端到端延迟与兼容性，需要尽早获得 SDK、GPU 与工程师支持。

## 六、团队Slogan（选填）

让每一声，都有方向。